Nhóm 1.

Báo cáo tiến trình: 28/09/1026 – 04/10/2016

Công việc đề ra trong tuần:

1. Viết giới thiệu đề tài.
2. Cấu hình mail server
3. Cấu hình file server
4. Cấu hình ssh.

Công việc đã làm được:

1. Cấu hình mail server trên win server 2008
2. Cấu hình File server trên win server 2008

Công việc chưa làm được:

Viết giới thiệu chưa xong.

Cấu hình SSH server trên win server 2008 chưa hoàn thành.

lý do: không ước lượng thời gian cài các dịch vụ.